КОНСПЕКТ ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА КОМП.СИСТЕМ 


Компьютерные системы – комплекс компьютерного, активного сетевого оборудования, системного и офисного программного обеспечения, необходимого для успешного функционирования комплексной автоматизированной системы предприятия.

Настоящий стандарт определяет процессы, виды деятельности и задачи, которые используются при приобретении программного продукта или услуги, а также при поставке, разработке, применении по назначению, сопровождении и прекращении применения программных продуктов.

Настоящий стандарт устанавливает также процесс, который может использоваться при определении, управлении и совершенствовании процессов жизненного цикла программных средств

Жизненный цикл программного обеспечения - период разработки и эксплуатации программного обеспечения

Основные этапы внедрения компьютерных систем:

     1. Обследование

     2. Разработка технического задания

     3. Настройка системы (программного продукта)

     4. Тестирование системы

     5. Опытная эксплуатация

     6. Промышленная эксплуатация

Первый этап проекта – диагностика предприятия или его обследование.

Под обследованием подразумевается диагностика на предприятии всех процессов. Количество дней зависит от масштаба и функциональности создаваемой системы. В первую очередь необходимо определить цель внедрения. Обычно на обследование отводится от 1 недели до 1 месяца

Второй этап проекта внедрения программного продукта – разработка технического задания. Техническое задание (ТЗ) включает в себя описание всех справочников системы, всех алгоритмов действий, отчетных форм по внедрению, АРМ (Автоматизированных рабочих мест) пользователей и описание разграничения прав доступа пользователей.

Разработка технического задания занимает от 1 до 3 месяцев.

Третий этап проекта – настройка системы (автоматизация). Настройка системы включает в себя формирование основного функционала системы, настройка всех рабочих мест, ввод пользователей системы и настройка прав доступа.

Продолжительность данного этапа напрямую зависит от квалификации специалистов и от уровня сложности поставленной задачи.

Четвертый этап проекта – тестирование программного продукта (системы). Тестирование системы включает в себя подготовку демонстрационного примера, проведение теста и исправление обнаруженных ошибок. В среднем на этап тестирование отводится 2 недели.

Пятый этап проекта – опытная эксплуатация системы.

Этот этап необходим для того, чтобы можно было сопоставить результаты работы в новой системе с результатами, которые получены были прежним способом.

В среднем на этот этап уходит 1 месяц.

Шестой этап проекта – промышленная эксплуатация системы.

Промышленная эксплуатация системы подразумевает переход предприятия на новый программный продукт и отказ от всех альтернативных способов работы за рамками данной системы.

Этап промышленной эксплуатации системы обычно занимает около 1 месяца.

Недостаток прозрачности разработки. Данная проблема возникает при плохом планировании структуры будущей системы.

Недостаток контроля. Не имея точной оценки процесса разработки, графики выполнения работ срываются, а установленные бюджеты превышаются.

Недостаток мониторинга. При невозможности наблюдать за ходом развития проекта, невозможно также контролировать и процесс разработки в реальном времени.

Недостаточная надежность системы разработки программного обеспечения. Самая сложная задача — поиск ошибок и их исправление.

Отсутствие гарантий на программы.  Гарантия качества любого товара или услуги — это проблема выбора поставщика товара/ услуги.